7附件2-1：

项目绩效目标表

（2017年度）

填报单位（盖章）：永兴县城市管理行政执法局

| 项目名称 | 公共自行车租赁系统建设 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目√ |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 主管部门编码 |  |
| 项目单位 | 县城管执法局 | 项目负责人 | 曾云 | 联系电话 | 18873518658 |
| 项目起止时间 | 2015年7月-2016年12月 |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： 525.84 |
|  | 一、财政拨款：153.918 |
|  | 二、自有资金： |
|  | 三、其他： |
| 项目概况 | 为缓解城市交通拥堵、提倡绿色出行，在县城区建设城市公共自行车租赁系统，包括22个自行车租赁服务点、520辆公共自行车、780台停车桩等系统设备及中心软件系统。 |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 永阅[2015]17号2015年第3次县党政联席会议纪要 |
|  | 项目申报可行性 | 专家论证、集体决策、可行性研究、政府采购 |
|  | 项目申报必要性 | 缓解城市交通拥堵、提倡绿色出行 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|  | 1、前期准备阶 | 2015年7月 | 2015年8月30日 |
|  | 2、建设实施阶段 | 2015年9月 | 2015年9月30日 |
|  | 3、试运营阶段 | 2015年10月1日 | 2015年12月 |
|  | 4、运营阶段 | 2016年1月 | 2016年12月 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
|  | 缓解城市交通拥堵、提倡绿色出行 |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.建设公共自行车租赁站点；2.投入公共自行车；3.建设中心调度站；4.公共自行车网站； | 1.22站点；2.520辆3.1个中心调度4.1个网站 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程完工质量 | 验收合格并能良好运行 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成时效 | 2015年10月完成100%并投入使用 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目执行情况 | 公共自行车租赁系统投入525.84万元。 |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约市民出行成本；减少能源消耗 | 好 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 是打造民生政府的重大举措；缓解交通压力；改善出行结构 | 好 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少废气排放，减少噪音 | 好 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 缓解城市交通拥堵，提倡绿色出行 | 好 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民 | 满意率100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 其他需说明的问题 | 1.项目建设费用按3：2：2：2：1分五年支付。2.运营费季度结算付款. 2016年公共自行车租赁系统建设项目到位资金214.63万元。 |