附件1-1

项目绩效目标表
                     （2017年度）

填报单位（盖章）永兴县市政管理所

| 项目名称 | 2017年城区污水管网维护 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □√ |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 主管部门编码 |  |
| 项目单位 | 县市政管理所 | 项目负责人 | 周湘江 | 联系电话 | 15348415999 |
| 项目起止时间 | 2017年1月----- 2017年12月 |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额：50万元 |
|  | 一、财政拨款：50万元 |
|  | 二、自有资金：0万 |
|  | 三、其他：0万 |
| 项目概况 | 永兴县污水处理厂污水干管的大修及日常维护管理 (除锈、防腐、检查井清淤、启闭机维护等) |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 县领导批示 |
|  | 项目申报的可行性 | 确保城区污水管的正常运行 |
|  | 项目申报的必要性 | 管道腐蚀严重，管道渗漏，COD浓度需控制。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|  | 1、检查井清淤、管道渗漏、COD浓度、水位、巡查记录 | 2017年1月 | 2017年12月 |
|  | 2、启闭机大修 | 2017年3月 | 2017年3月 |
|  | 3、查漏堵漏、管道疏通 | 2017年6、9月 | 2017年6、9月 |
|  | 4、管道防腐工程 | 2017年10月 | 2017年11月 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
|  |  | 通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD浓度稳定。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 。 |  |
|  |  | 质量指标 | 。 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 清淤检查井，启闭机维修，管道防腐。 | 检查井170座，启闭机18台，管道防腐2030米。 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保污水管畅通，及时补漏。、 | 良好 |  |
|  |  | 时效指标 | 检查井清淤、管道补漏、COD浓度水位巡查2-12月、启闭机大修3月、查漏堵漏6月份、管道疏通9月、管道防腐10月。 | 按时 完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 人工、材料费、机械费 | 50万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 城区污水处理运转良好，管理规范，能有效改善城市居民生活环境以及投资环境。 | 良好 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效保护江河的水体质量，逐步改善生态环境 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 增强未来水环境和城市可持续发展的能力 | 良好 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 问卷调查了解城市居民对城区污水处理状况的满意程度 | 85％ |  |
| 其他需说明的问题 |  |

附件2-1：

专项资金绩效目标表
（2017年度）

填报单位（盖章）：永兴县市政管理所

| 专项名称 | 2016年城区污水管网维护 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 县市政管理所 | 资金总额（万元） | 50万元 |
| 部门相应职能职责概述 | 根据县城污水干管腐蚀严重的实际情况，需要对城区污水干管进行大修及日常维护。 |
| 专项立项 依据 | 县领导批示。 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 污水干管维护 | 2017年1月 | 2017年12月 |
| 专项长期绩效目标 |  |
| 专项年度绩效目标 | 通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD浓度稳定。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 清淤检查井，启闭机维修，管道防腐。 | 检查井170座，启闭机18台，管道防腐2030米。 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保污水管畅通，及时补漏。 | 良好 |  |
|  |  | 时效指标 | 检查井清淤、管道补漏、COD浓度水位巡查2-12月、启闭机大修3月、查漏堵漏6月份、管道疏通9月、管道防腐10月。 | 按时 完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 人工、材料费、机械费 | 50万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 城区污水处理运转良好，管理规范，能有效改善城市居民生活环境以及投资环境。 | 良好 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效保护江河的水体质量，逐步改善生态环境 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强未来水环境和城市可持续发展的能力 | 良好 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 问卷调查了解城市居民对城区污水处理状况的满意程度 | 85% |  |
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |