附件：

永兴县司法局业务技术用房建设项目财政资金绩效评价指标表

| 一级指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价内容 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 1.目标设立情况。目标明确可行、细化、量化。 | 有目标计1分，否则计0分；目标明确可行计1分，否则计0分；目标细化计1分，否则计0分；目标量化计1分，否则计0分。 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 10 | 决策 依据 | 2 | 2.项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划的计2分；否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 3.项目立项考虑实际需求。 | 符合需求计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 1 | 4.项目立项审批。 | 项目建议书有批准文件计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 | 5.可研报告编制及论证。 | 有批准文件且可研完整性、深度较好计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | 6.申报、批复程序符合相关管理办法。 | 有初步设计，申报、批复程序符合相关管理办法计2分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.项目调整履行相应手续。 | 项目调整履行相应手续计3分，否则0分。 | 0 |
|  |  | 资金分配 | 6 | 分配 办法 | 2 | 8.根据需要制定资金管理办法，资金分配有依据。 | 办法健全、规范计1分，资金分配有依据计1分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 2 | 9.资金分配按照依据执行。 | 资金分配按照有关依据执行计2分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 10.考核县配套资金的预算安排情况（根据项目资金的上级要求）。 | 县级配套按要求安排计2分，否则计0分。 | 2 |
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 7 | 到位率 | 3 | 11.到位率＝实际到位/计划到位×100%。 | 资金到位率≥100%，计3分；80-100（不含）%，计2分；＜80（不含）%，计0分。 | 0 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 12.资金下达及时拨付到位。 | 及时拨付到位计2分；不及时拨付到位计1分；列而不支计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资金 配套 | 2 | 13.本级财政安排配套资金到位（根据项目资金的上级要求）。 | 有预算，且按标准到位的计2分，到位一部分计1分；没有纳入财政预算的计0分。 | 2 |
|  |  | 资金管理使用 | 11 | 专户 管理 | 3 | 14.项目资金设立专户、实行专户储存、专账管理。 | 设立专户计3分；未设立专户计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 使用率 | 2 | 15.使用率＝使用资金数/拨入资金数×100%。 | 资金使用率≥100%，计2分；80-100（不含）%，计1分；＜80（不含）%，计0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 使用 规范 | 6 | 16.考核支出依据不合规、虚列项目支出情况；截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 虚列（套取）扣4-6分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-4分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 17.项目实施有专门机构负责，有专门人员、办公场地等。 | 有专门机构计0.5分；有专门人员计0.5分；否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 实施 制度 | 3 | 18.实施工程招投标制度（设计、施工、监理、采购等）。 | 设计、施工、监理、采购等经公开招标计3分，没有计0分。有一项未招标扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 19.实施工程合同制度。 | 设计、施工、监理、采购合同齐全，合同签订规范、执行有效计2分。缺1项扣0.5分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 20.实行工程代理制和投资评审制。 | 实行工程代理制计1分，投资评审制计1分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 实施 程序 | 2 | 21.项目管理有规范的流程和操作办法。 | 有操作办法、规范操作的计2分，有操作办法、操作较规范的计1.5分，有操作办法，操作不够规范的计1分，无操作办法或操作不规范的计0分。 | 2 |
|  |  | 工作管理 | 2 | 档案 管理 | 1 | 22.项目档案完整。 | 档案资料完整的计1分，档案资料较完整计0.5分，无档案资料计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 信息化管理 | 1 | 23.数据实行信息化处理。 | 全部信息化处理计1分；部分信息化或纯手工处理计0.5分。 | 1 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 35 | 产出 数量 | 5 | 24.2015年前完成第一阶段项目前期工作。 | 选址、报批、规划、征地手续和“三通一平”每项计1分共5分，缺1项扣1分。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 3 | 25.工程完工，实现顺利搬迁办公。 | 工程完成，实现顺利搬迁计3分；否则不计分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 26.项目完成质量。工程具有验收报告、工程质量达到项目申报书的要求、工程决算手续完备。 | 质量达到了项目预期设计的要求，验收合格计4分；有验收报告计1分；有决算报告计1分，每缺1项扣1分。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 2 | 27.材料质量管理。 | 对进场材料等有完整的质量检测报告计2分，无质量检测报告0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 28.用地合法。 | 用地合法计2分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 29.按程序列入国有资产管理。 | 按程序列入国有资产管理计2分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 30.工程审计情况。 | 项目经工程结算审计计2分，否则不计分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 31.财务决算情况。 | 按时结清工程款计1分，不形成新的债务计1分，每1项未达到要求扣1分。 | 0 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 5 | 32.项目完成时效。 | 按计划时间完成，得5分；推迟1个月扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 2 | 33.项目概算执行情况。 | 节约概算5（不含）%-10%计2分；节约概算0-5（含）%计1分；超概算计0分。 | 0 |
|  |  |  |  |  | 3 | 34.项目预算执行情况。 | 预算执行在±10%之内计3分；超过10%每增加1%扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 3 | 35.工程综合造价不高于2100元/平方米。 | 工程综合造价≤2100元/平方米，计3分；每上升10元/平方米扣0.3分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 15 | 经济 效益 | 5 | 36.人均建筑面积。 | 人均建筑面积≤31.045，计5分；每超标1%扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 10 | 37. 问卷调查了解项目建设对我县司法开展工作，维护社会稳定和经济发展的社会效益。 | （效果显著的人数×10+效果一般的人数×6）/调查总人数。 | 10 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85 |