附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） |
| --- |
| 项目名称 | 县委机关食堂改造 | 项目负责人及电话 | 李满祥18473559988 |
| 主管部门 | 县委办 | 实施单位 | 县市政公司 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 68.54 | 68.54 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 68.54 | 68.54 | - | 100% | 10- |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 改善县委大院干部职工就餐环境和条件。 | 改善了条件，干部职工满意。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 一二楼装饰全面完成 | 10 | 完成率99%以上 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收部门审核合格 | 15 | 合格率98%以上 | 100% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 6月前全面完成 | 10 | 扫尾工程量≤5% | 1.5% | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算金额核定 | 10 | 经费指标追加率≤10% | 0 | 10 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善了条件，方便了生活。 | 20 | 满意率≥95% | 98% | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 10 | 提升率≥98% | 95% | 9 | 就餐位置有限 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 干部职工对就餐条件满意度 | 10 | 满意率≥99% | 99% | 10 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 99 |  |