附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） |
| --- |
| 项目名称 | 生态文明建设-水系绿化 | 项目负责人及电话 | 曹爱平/13975518876 |
| 主管部门 | 永兴县水利局 | 实施单位 | 湖南虹远建设工程有限公司 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50 | 48.688 | 10 | 97.37 | 10 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 50 | 48.688 | 10 | 97.37 | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 西河口至夹口电站两岸水系绿化10公里 | 西河口至夹口电站两岸水系绿化10公里新植石叶石楠、石英。现已全部完成。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 西河口至夹口电站两岸水系绿化新植10公里 | 10 | 10公里新植 | 10公里新植 | 10 |  |
|  |  |  | 10公里管护 | 10 | 10公里管护 | 10公里管护 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程建设质量验收合格 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工日期 | 10 | 2018年6月底 | 2018年6月底 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目概算执行 | 10 | 合同金额 | 合同金额 | 10 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 河道两岸风光、优美 | 10 | 良好 | 良好 | 5 | 带动旅游产业增收20万元。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保护河道提岸 | 10 | 良好 | 良好 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高植被覆盖率 | 10 | 良好 | 良好 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 95 |  |