附件

| 永兴县住房保障服务中心专项资金绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 保障房专项经费 | 项目负责人及电话 | 李爱民17769352166 |
| 主管部门 | 永兴县住房保障服务中心 | 实施单位 | 永兴县住房保障服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 610.03 | 860.54 | 10 | 141% | 9 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 610.03 | 860.54 | - | 141% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 保障房及配套门面使用率95%以上；保障房及配套门面的维护、修缮及时到位；小区卫生整洁，租金收缴完成率90%以上。 | 保障房及配套门面使用率完成95%以上，小区的维护、修缮及时到位，有效解决了低收入家庭的住房问题，创造了良好的生活环境。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障房2578套 | 10 | 116010㎡ | 116010㎡ | 10 |  |
|  |  |  | 保障房配套门面69间 | 10 | 42355㎡ | 42355㎡ | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保保障房小区整洁美观 | 5 | ≥96% | ≥96% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障房后续管理 | 10 | 有效提升 | 提升10% | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 保障房物业管理招标 | 5 | 148.96万元 | 56.2万元 | 4 | 因城南新区前期物业未进入 |
|  |  |  | 保障房工程款 | 10 | 333.46万元 | 776.4万元 | 10 | 补付以前年度欠付工程款 |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障房租金收入（1.03-3元/㎡） | 10 | 360万元 | 324.55万元 | 9 | 因疫情其中35.45万元结转到2020年5月份 |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决城区住房困难家庭 | 10 | 2578户 | 2578户 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 创造良好的卫生环境 | 5 | 有效提质 | 提质10% | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决了低收入家庭的住房问题 | 5 | ≥98% | ≥95% | 4 | 因城南新区小区配套设施未完工 |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥96% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 96 |  |