| 专项资金绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 病险水库等水利工程应急渡汛 | 项目负责人及电话 | 邝飞跃13117351731 |
| 主管部门 | 县水利局 | 实施单位 | 县水旱灾害防御事务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 150 | 150 | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 全县144座水库现状及运行情况，2019年水库汛期运用方案。 | 全县144座水库现状及运行情况良好，2019年没有发生一起水库垮坝事件；2019年水库汛期运用方案执行良好。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 水库应急抢险处数 | 10 | 144座 | 144座 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程建设质量 | 20 | 验收合格 | 验收合格 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 应急抢险完成时间 | 10 | 按指挥部应急方案及时完成 | 按指挥部应急方案及时完成 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目概算执行 | 10 | 节约概算5%按财政投资评审金额 | 节约概算5%按财政投资评审金额 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 通过维护，旱涝保收灌溉面积10万余亩，减少灾害损失 | 10 | 1800万元以上 | 1800万元以上 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保护人民生命财产 维护社会稳定 | 10 | 显著 | 显著 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障水库健康运行 | 10 | 良好 | 良好 | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |