附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 农村公厕奖补资金 | 项目负责人及电话 |  |
| 主管部门 | 县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 县住房和城乡建设局 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 300 | 72 | 10 | 0.79% | 2.4 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 300 | 72 | - | 0.79% | 2.4 |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 2019年度计划兴建农村公厕50座 | 2019年共兴建完成50座公厕，奖补6万元一座共计300万元，实际拨付72万元. |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实 际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 所有项目施工图、勘察设计政府购买服务 | 20 | 按文件要求拨付到位 | 图审51个项目拨付社会投资项目1个 | 18 | 社会投资项目未纳入政府购买，只针对督查项目 |
|  |  | 质量指标 | 达到建筑工程、市政公用工程设计文件编制深度 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理实施细则》规定时限完成 | 10 | 3个工作日内对符合规定的予以备案 | 按规定执行 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 按湘发改价服[2015]861号执行 | 10 | 按湘发改价服[2015]861号文件六折 | 按六折报价 | 9 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 签定施工图审查及技术咨询服务合同 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 符合工程建设强制性标准 | 10 | 100% | 90% | 9 | 全年出现违反强制性条文6个 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到设计使用年限标准 | 10 | ≥50年 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会公众、服务对象满意 | 10 | 100% | 30% | 9 | 社会投资项目未纳入政府购买服务 |
| 总分 | 100 |  | 90 |  |