附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 县城区路灯维护费 | 项目负责人及电话 | 李建华 13789110099 |
| 主管部门 | 永兴县城管执法局 | 实施单位 | 永兴县市政设施服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 417 | 323.72 | 10 | 77.63% | 9 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 417 | 323.72 | - | 77.6% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 保证路灯设施完好，路灯亮灯率、立面亮化设施亮灯率达到96%以上。确保城区美化、亮化。 | 2018、2019年城区路灯设施维护及时，路灯亮灯率、立面亮化设施亮灯率达到96%以上，充分发挥路灯照明和美化、亮化功能 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 2018年检修路灯 | 1 | ≥2100盏 | 2100盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换路灯检查井盖 | 1 | ≥120块 | 120块 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换路灯恒电源 | 1 | ≥1358个 | 1358个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修高压纳灯 | 1 | ≥136盏 | 136盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换LED灯头 | 1 | ≥70套 | 70套 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换时控开关 | 1 | ≥142个 | 142个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年铺设路灯专用电缆 | 1 | ≥5000米 | 5000米 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年新装路灯 | 1 | ≥10盏 | 10盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修LED集成灯 | 1 | ≥83个 | 83个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修LED灯头 | 1 | ≥193个 | 193个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换交流接触器 | 1 | ≥30台 | 30台 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修立面亮化数码管 | 1 | ≥1238根 | 1238根 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修洗墙灯 | 1 | ≥1082根 | 1082根 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换开关电源 | 1 | ≥160个 | 160个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换漏电保护开关 | 1 | ≥15台 | 15台 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换双头灯 | 1 | ≥30个 | 30个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年更换五向壁灯 | 1 | ≥8个 | 8个 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修路灯检修门 | 1 | ≥150块 | 150块 | 1 |  |
|  |  |  | 2018年维修太阳能路灯 | 1 | ≥22盏 | 22盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年路灯检修 | 1 | ≥2600盏 | 2600盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换路灯新灯头 | 1 | ≥150个 | 150个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换背街小巷新灯头 | 1 | ≥100个 | 100个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换路灯恒电源 | 1 | ≥876个 | 876个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年维修高压钠灯 | 1 | ≥85盏 | 85盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换LED灯头 | 1 | ≥1022套 | 1022盏 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换时控开关 | 1 | ≥290个 | 290个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年铺设路灯专用电缆 | 1 | ≥8600米 | 8600米 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年维修路灯支路更换付导线 | 1 | ≥3400米 | 3400米 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换交流接触器 | 1 | ≥69台 | 69台 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换整流器 | 1 | ≥55台 | 55台 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换空气开关 | 1 | ≥338个 | 338个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换50W节能灯泡 | 1 | ≥50个 | 50个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换路灯检查井盖 | 1 | ≥90块 | 90块 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年新装8米路灯 | 1 | ≥10杆 | 10杆 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年维修立面亮化数码管 | 1 | ≥3181根 | 3181根 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年维修洗墙灯 | 1 | ≥1396根 | 1396根 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换线型灯 | 1 | ≥37根 | 37根 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换开关电源 | 1 | ≥197个 | 197个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换漏电保护开关 | 1 | ≥10台 | 10台 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换控制器 | 1 | ≥31台 | 31台 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换100A交流接触器 | 1 | ≥21个 | 21个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换时控开关 | 1 | ≥47个 | 47个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换电表 | 1 | ≥3个 | 3个 | 1 |  |
|  |  |  | 2019年更换控制箱 | 1 | ≥1个 | 1个 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修合格率 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |
|  |  |  | 亮灯达标率 | 1 | ≥96% | 97% | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2 | 2018年1月-2019年12月 | 2018年1月-2019年12月 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 路灯、立面亮化设施采购 | 2 | 履行政府采购程序 | 为准确测算路灯、立面亮化设施政府采购金额，经县领导批示，本年度暂不进行政府采购，按市场价采购。 | 1 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善城市照明功能，保证市民正常出行，提高路灯、亮化亮灯率，美化、亮化城市，进一步提升城市品味和市民幸福指数 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 合理制定路灯开关灯时间，充分利用现有资源提升城市综合竞争力 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 合理利用路灯资源、充分节约电能、加大维修力度、精度，增加城市可持续发展竞争力 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 9 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 市民对城区亮化满意度 |  | ≥90% | 93% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 95 |  |