附件

| 2019年度项目支出绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 项目名称 | 预算联网监督系统建设 | 项目负责人及电话 | 刘大遂13975734982 |
| 主管部门 | 永兴县人大常委会 | 实施单位 | 永兴县人大常委会办公室 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 106.9 | 106.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 106.9 | 106.9 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 年内硬件设施采购安装到位，内线网络安全畅通，系统使用正常，查询、分析、预警、服务功能齐全，群众代表满意度高。 | 年内硬件设施采购安装到位，内线网络安全畅通，系统使用正常，查询、分析、预警、服务功能齐全，群众代表满意度高。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 大屏升降电脑 | 5 | 22台 | 22台 | 5 |  |
|  |  |  | 预算联网监督系统 | 5 | 6个 | 5个 | 4 |  |
|  |  |  | 财政中间数据库 | 5 | 5个 | 4个 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 专网网络畅通 | 5 | 畅通 | 不很畅通 | 4 |  |
|  |  |  | 业务系统运转 | 5 | 正常 | 不很正常 | 4 |  |
|  |  |  | 业务数据安全 | 5 | 安全 | 安全 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年度 | 10 | 全年 | 全年 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 本级财政预算资金 | 10 | 按省市要求及政府采购执行 | 按省市要求及政府采购执行 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性，增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度。 | 15 | 效果明显 | 效果 较明显 | 13 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性，增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度。 | 15 | 效果显著 | 效果 较显著 | 13 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 人大代表及人民群众等服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 96% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 92 |  |