|  |
| --- |
| 专项资金绩效目标自评表 （2020年度） |
| 项目名称 | 青山垅水库管理局水费、工程维护费、建设配套资金项目　 | 项目负责人及电话 | 邝志坚13975526730　 |
| 主管部门 | 　永兴县水利局 | 实施单位 | 郴州市青山垅灌区水电管理局　 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 70　 | 70 | 10 | 　100 | 　**10** |
|  其中：本年财政拨款 | 70　 | 70　 | - | 　100 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 2座中型水库，主干渠及相关水工建筑物维修养护好。 | 2座中型水库，主干渠及相关水工建筑物已维修养护好，功能正常发挥。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年农业灌溉供水量 | 10 | 3488.29万方 | 3488.29万方 | 10 | 　 |
| 恢复灌溉面积增产粮食 | 10　 | 3.5万公斤 | 3.5万公斤 | 10 | 　 |
| 维护主干渠道 | 5 | 61.84公里 | 61.84公里 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10　 | 100%　 | 100%　 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 5　 | 满足灌区运行 | 满足灌区运行 | 5 | 　 |
| 资金发放时间 | 5　 | 按项目进度支付 | 按项目进度支付 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 5　 | 按预算成本节约10%　 | 按预算成本节约10% | 5 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障灌区农业稳定增收及群众生命财产安全 | 15　 | 效果显著 | 效果显著 | 12 |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障灌区工程健康运行　 | 　15 | 持续健康运行 | 持续健康运行 | 13　 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度　 | 　10 | 　≧85% | 　98% | 10 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **95** | 　 |