专项资金绩效目标自评表

| （2020年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 永乐江一期西河淝江注江治理工程设计监理及测绘青苗补偿 | 项目负责人及电话 | 刘晓兵13347350128 |
| 主管部门 | 水利局 | 实施单位 | 永兴县水利建设项目服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 561 | 561 | 10 |  | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 561 | 561 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 完成永乐江西河淝江注江治理，综合治理长度15.5km | 已完成永乐江西河淝江注江治理，综合治理长度15.5km。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 综合治理河道数量 | 5 | 4条 | 4条 | 5 |  |
|  |  |  | 河道综合治理里程 | 5 | 15.5km | 15.5km | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程建设质量验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 技术指标达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放时间 | 10 | 按工程建设进度发放 | 按工程建设进度发放 | 10 |  |
|  |  |  | 工程完工日期 | 10 | 2020年年底前 | 2020年年底前 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程建设成本控制 | 10 | 按财政预算评审金额 | 按财政预算评审金额 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保护农田 | 10 | 0.11万亩 | 0.11万亩 | 10 |  |
|  |  |  | 保护人口 | 5 | 0.88万人 | 0.88万人 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 河道防洪标准 | 10 | 提高到10年一遇 | 提高到10年一遇 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升河道自净能力 | 5 | 持续有效 | 持续有效 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧85% | 88% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |