| 专项资金绩效目标自评表 （2020年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 金太阳路灯维护费用 | 项目负责人及电话 | 廖宇斌13875579555 |
| 主管部门 | 永兴县交通运输局 | 实施单位 | 永兴县银都投资建设发展有限公司 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 188.8 | 188.8 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政拨款 | 188.8 | 188.8 | - | 100% | - |
|  | 其他资金 | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 负责对路灯照明系统提供维护、维修及保养服务，并对与路灯照明系统设备相关的工程图纸、档案、竣工验收资料进行管理；对使用路灯照明系统设备的情况进行监督，管理 | 完成对路灯照明系统提供维护、维修及保养服务，并对与路灯照明系统设备相关的工程图纸、档案、竣工验收资料进行管理；对使用路灯照明系统设备的情况进行监督，管理 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 永兴县路灯照明数量 | 15 | 5640套 | 5640套 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯亮灯率 | 15 | ≥98 | ≥96 | 12 | 加大巡查力度，及时维护 |
|  |  | 时效指标 | 年平均可确保路灯日运行时间 | 10 | 年平均可确保路灯日运行时间 | 10.5小时 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 年维护费 | 10 | 188.8万元 | 188.8万元 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全，美化亮化城市 | 15 | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 制定了路灯照明系统设备委托管理协议，路灯维护费用保障 | 15 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 |  | ≥96 | ≥96 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 97 |  |