附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 学前、义务教育、职业教育改扩建项目及专项发展资金 | 项目负责人及电话 |  |
| 主管部门 | 永兴县教育局 | 实施单位 | 教育局相关股室 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 13739 | 13739 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 9320 | 9320 | - | 100% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 新建学校，缓解城区学位压力；重视职业教育，为吸引更多学生，不断提高职业教育的硬件设施 | 1.收购幼儿园1所，新建幼儿园2所。 2.职业教育：新建电子、机电实训中心1栋、公共技能培训中心1栋。 3.义务教育学校改扩建4所（大布江学校、悦来中心学校、悦来平田学校、高亭中心小学）。 4.一中南校区设备采购。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量 指标 | 学前教育：收购幼儿园1所，新建幼儿园2所 | 3 | 3所 | 3所 | 3 |  |
|  |  |  | 收购幼儿园面积（≥**㎡） | 3 | ≥2300㎡ | 3090.18㎡ | 3 |  |
|  |  |  | 新建幼儿园面积（≥**㎡） | 3 | ≥3900㎡ | 7573㎡ | 3 |  |
|  |  |  | 义务教育：新建城区一所九年一贯制学校 | 3 | 1所 | 0所 | 0 | 未完成审批手续， 已纳入2022年计划 |
|  |  |  | 新建城区九年一贯制学校面积（≥**㎡） | 3 | ≥42000㎡ | 0㎡ | 0 | 未完成审批手续， 已纳入2022年计划 |
|  |  |  | 职业教育：新建电子、机电实训中心1栋、公共技能培训中心1栋 | 4 | 2栋 | 2栋 | 4 |  |
|  |  |  | 新建电子、机电实训中心面积（≥**㎡） | 3 | ≥6290㎡ | 6560㎡ | 3 |  |
|  |  |  | 新建公共技能培训中心面积（≥**㎡） | 3 | ≥5142㎡ | 5142㎡ | 3 |  |
|  |  | 质量 指标 | 验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 符合项目建设标准率（≥**%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完工时间 | 5 | 2020-2022年12月 | 2020-2022年12月 | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 土建价格标准（≥**元） | 5 | ≥2000元/㎡ | ≥2000元/㎡ | 6 |  |
|  |  |  | 预算、概算执行情况，严格执行预算支出 （≥**%） | 5 | 100% | 100% | 6 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 对全县教育教学的促进率（≥**%） | 7 | 100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%） | 7 | 100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低项目对周边环境的影响率（≥**%） | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量 | 8 | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（≥**%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 师生满意度（≥**%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 94 |  |