附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 老人宿舍卫生间、洗漱间 适老化改造 | 项目负责人及电话 |  |
| 主管部门 | 永兴县民政局 | 实施单位 | 永兴县社会福利院 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 51.69 | 51.69 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 51.69 | 51.69 |  | 100% |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 加强社会养老发展管理及搞好养老服务，保障自费入住老人的衣食住行 | 为社会养老事业发展服务 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改造卫生间、洗漱间数量 | 10 | 68间 | 68间 | 10 |  |
|  |  |  | 改造面积 | 10 | ≥408㎡ | ≥408㎡ | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 10 | 100% | 2021年12月 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目概算执行成本 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效保障养老人员日常生活 | 20 | 效果显著 | 效果 显著 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 10 | ≧95% | ≧95% | 8 |  |
|  | 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |