附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 永兴县高亭司镇等6个乡镇高标准农田建设项目（2021年） | 项目负责人及电话 | 朱华北 18073571513 |
| 主管部门 | 永兴县农业农村局 | 实施单位 | 永兴县耕地质量建设管理中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 2374 | 2374 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 改善灌溉面积1.97万亩，改善旱涝面积1.03万亩。年节约水量388.89万立方米，增加机耕面积0.92万亩，年新增粮食生产能力725万公斤，项目区年直接受益农户数量11843户，项目区直接受益农民年收入增加总额1004.55万元. | 改善灌溉面积1.97万亩，改善旱涝面积1.03万亩。年节约水量388.89万立方米，增加机耕面积0.92万亩，年新增粮食生产能力725万公斤，项目区年直接受益农户数量11843户，项目区直接受益农民年收入增加总额1004.55万元. |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新增改善灌溉面积 | 7 | ≥1.97万亩 | 1.97万亩 | 7 |  |
|  |  |  | 年新增机耕面积 | 7 | ≥0.92万亩 | 0.92万亩 | 7 |  |
|  |  |  | 年新增粮食生产能力 | 6 | ≥725万公斤 | 725万公斤 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程建设完工时间 | 10 | 2022年4月 | 2022年4月 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 亩平均投入 | 10 | 1600元/亩 | 1600元/亩 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益农民增加纯收入 | 10 | ≥1004.55万元 | 1004.55万元 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 年直接受益农户数 | 10 | ≥11843户 | 11843户 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改良土壤面积 | 10 | ≥27103亩 | 27103亩 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善农田基础设施 | 10 | 保障国家粮食安全 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |