附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 老旧公房危房专项 | 项目负责人及电话 | 李爱民17769352166 |
| 主管部门 | 永兴县住房保障服务中心 | 实施单位 | 永兴县住房保障服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 126.57 | 34.80 | 10 | 27.49% | 6 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 126.57 | 34.80 | - | 27.49% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 老旧公房使用率95%以上；老旧公房的维护、修缮及时到位；小区卫生整洁，租金收缴完成率90%以上。 | 老旧公房使用率完成95%以上，公房的维护、修缮及时到位，有效解决了低收入家庭的住房问题，创造了良好的生活环境。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 老旧公房维修费 | 12 | ≤48万元 | 34.8万元 | 10 | 因财政资金紧张，未拔付到位 |
|  |  | 数量指标 | 公房住房套数 | 7 | 170套 | 170套 | 7 |  |
|  |  |  | 公房门面间数 | 7 | 70间 | 70间 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保公房舒适、安全、整洁美观 | 12 | ≥95% | 95% | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 公房后续管理 | 12 | 2022年全年 | 2022年全年 | 12 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济益 指标 | 公租房租金收 | 7 | 180万元 | 125.05万元 | 6 | 因疫情门面房租减免政策 |
|  |  | 社会益 指标 | 解决城区住房困难家庭 | 5 | 170户 | 170户 | 5 |  |
|  |  |  | 改造后房屋入住率 | 4 | ≥95% | 95% | 4 |  |
|  |  | 生态益 指标 | 创造舒适、安全的居住环境 | 7 | 有效提升 | 有效提升 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决了居民的住房问题 | 7 | 持续有效 | 持续有效 | 7 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 96% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 93 |  |