附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 水利工程建设管理与维护 | 项目负责人及电话 | 邝跃飞131****1731 |
| 主管部门 | 永兴县水利局 | 实施单位 | 永兴县水利局 青山垅灌区水电管理局 东风管理所等 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 202.02 | 196.5 | 10 | 97.26% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 完成2022年水利工程建设计划。便江电灌区、柏永干渠和青资西干渠、柏双等及相关水工建筑物维修养护好。青山垅等2座中型水库，主干渠及水工建筑物维修养护好。 | 完成2022年水利工程建设计划。便江电灌区、柏永干渠和青资西干渠、柏双等及相关水工建筑物维修养护好。青山垅等2座中型水库，主干渠及水工建筑物维修养护好。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 小型水库安全巡查补助 | 5 | 3600元 | 3600元 | 5 |  |
|  |  |  | 项目成本控制 | 5 | 节约10% | 节约10% | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 年农业灌溉供水量 | 5 | 5228万方 | 6000万方 | 5 |  |
|  |  |  | 完成工程建设投资 | 5 | 7000万元 | 7300万元 | 5 |  |
|  |  |  | 启动及完成重点水利工程处数 | 3 | 32处 | 39处 | 3 |  |
|  |  |  | 小型水库安全运行 | 3 | 139座 | 139座 | 3 |  |
|  |  |  | 恢复灌溉面积增产粮食 | 2 | 26.4万斤 | 26 万斤 | 1 | 发生特大干旱，应急抗旱 |
|  |  |  | 维护主干渠道 | 2 | 136公里 | 136公里 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工时间 | 5 | 满足运行 | 满足运行 | 5 |  |
|  |  |  | 资金发放时间 | 5 | 进度支付 | 进度支付 | 5 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障水库周边良好的生态状况 | 10 | 生态良好 | 生态良好 | 9 | 1处不达标，修复 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障灌区工程健康运行 | 5 | 健康运行 | 健康运行 | 5 |  |
|  |  |  | 工程有效使用年限 | 5 | 15年 | 15年 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 灌区群众满意度 | 10 | ≧95% | 96% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |