附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 新档案馆建设装饰款 | 项目负责人及电话 | 王秀云 |
| 主管部门 | 中共永兴县委办公室 | 实施单位 | 永兴县档案馆 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 200 | 64.6 | 10 | 32.3% | 3 |
|  | 其中：本级财 拨款 | 200 | 64.6 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 建设完成3469平方米档案业务用房，验收合格后整体搬迁 | 完成主体工程的扫尾工作；完成附属工程项目前期规划，争资立项工作。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 概算投资评审执行率 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 装饰建筑面积 | 5 | ≦3496平方 | ≦3496平方 | 5 |  |
|  |  |  | 装饰库房面积 | 5 | ≧1230平方 | ≧1230平 | 5 |  |
|  |  |  | 装饰办公用房面积 | 5 | ≦126平方 | ≦126平方 | 5 |  |
|  |  |  | 验收合格率 | 5 | 100% | 未验收 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 库房质量要求 | 5 | 符合《档案馆建筑设计规范》，安装统一规范要求的温度自控系统、密集架等 | 符合 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程款支付时间 | 5 | 根据项目预算及变更决议后合同按进度支付 | 99% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成整体搬迁 | 10 | 2022年12月31日前 | 未搬迁 | 5 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动网上办事，提高行政效率 | 15 | 效果明显 |  | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善办公条件 | 15 | 明显 |  | 15 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 96% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 88 |  |