附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 大型修缮等工程 | 项目负责人及电话 | 07355856931 |
| 主管部门 | 永兴县教育局 | 实施单位 | 永兴县第三中学 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 107.41 | 81.71 | 10 | 76.07% | 7.6 |
|  | 其中：本级财政 拨款 |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 | 107.41 | 81.71 | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 2022年我校预计进行女生宿舍改造及附属工程，综合楼护坡等大型修缮工程，改善工作环境，提高教师幸福指数。 | 基本完成年初预算的大型修缮等工程，改善学校工作环境。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 工程完成执行率 | 10 | 100% | 66.67% | 6.6 |  |
|  |  |  | 工程标准是否超预算 | 5 | ≦100% | ≦100% | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程预算资金完成率 | 10 | 107.41 | 81.71 | 7.6 | 征地受限 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成时间 | 10 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 不适应 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障学校正常运转 | 15 | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适应 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高教师生活幸福指数 | 15 | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  |
|  | 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 10 |  |
|  |  |  | 学生家长满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 94.2 |  |