附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 公路养护 | 项目负责人及电话 | 廖宇斌 |
| 主管部门 | 永兴县交通运输局 | 实施单位 | 永兴县公路建设养护中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 1622.67 | 1622.67 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政拨款 | 1622.67 | 1622.67 | - | 100% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 按时完成2023年管养路线内路况检测及小修保养工作,及时制定建设方案，年度内完成1919.29公里的公路日常养护、完成320座桥梁养护，完成生命安全防护工程，完成预防性工程。促进公路事业可持续发展。 | 全年实际完成农村公路养护工程473万元，国省干线日常养护、养护工程953.55万元；预防性养护141.65万元，危桥改造、维护54.47万元。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 普通公路养护成本 | 4 | ≤1万元/公里 | ≤1万元/公里 | 4 |  |
|  |  |  | 农村公路养护工程成本 | 3 | ≤30万元/公里 | ≤30万元/公里 | 3 |  |
|  |  |  | 农村公路日常养护成本 | 3 | ≤0.5万元/公里 | ≤0.5万元/公里 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 干线公路里程 | 10 | 254.76公里 | 254.76公里 | 10 |  |
|  |  |  | 农村公路里程 | 20 | 1664.53公里 | 1664.53公里 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 公路完好率 | 10 | 96% | 98% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 公路维护、维修及时率 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障辖区内管养的道路及桥梁交通畅通，进一步优化我县公路路容路貌 | 10 | 有效 保障 | 有效 保障 | 9 |  |
|  |  |  | 交通安全事故发生降低率 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 更好的服务公众出行，使广大司乘人员满意 | 10 | ≥95% | 98% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |